Załącznik nr 7

do Specyfikacji

U M O W A

zawarta w dniu …. marca 2008r. w Rawie Mazowieckiej, pomiędzy:

Gminą Miasto Rawa Mazowiecka - reprezentowaną przez:

Eugeniusza Góraja – Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

zwaną w dalszej  treści umowy „Zamawiającym”

a  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez :

………………………………………………………..

zwaną  w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej  treści:

§ 1.

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

naprawę dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Miasta Rawa Mazowiecka poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) tłuczniem sortowanym o grubości warstwy do 10 cm za pomocą rozściełacza w ilości 320m3.

2.Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zabezpiecza na własny koszt Wykonawca.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w terminie

do dnia 31.12.2008r

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście zgodnie ze  zleceniem Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi

w tym zakresie  przepisami prawa i normami.

3. Terminy wykonania poszczególnych remontów wraz z określeniem ulic i ich  powierzchni będą każdorazowo określone w protokóle przekazania placu budowy.

§ 3.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone:

1/ na podstawie ceny jednostkowej netto wg oferty z dnia ……………….

- wynoszącej………zł /słownie złotych: …………………………………………………………………………………….

za 1m3 wbudowanego kruszywa.

x 320m3 = ……………………………………………………………………………………………………………..

+ podatek VAT (      %) w kwocie…………………………………………………………………………….

tj. łączne wynagrodzenie w wysokości: ………………….………………………………………………………………………………………………………………….

słownie złotych……………………………………………………………………...................................

Tak określone wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w czasie obowiązywania umowy.

2.  Wykonanie przedmiotu umowy rozliczane będzie trzema fakturami częściowymi

i fakturą końcową.

3. Faktury, o których mowa w ust. 2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na następujących zasadach:

1/ pierwsza faktura częściowa – po wykonaniu przez Wykonawcę remontów nawierzchni gruntowych, obejmujących wbudowanie co najmniej  128m3 kruszywa,

2/ druga faktura częściowa – po wykonaniu przez Wykonawcę remontów nawierzchni gruntowych, obejmujących wbudowanie co najmniej 228m3 kruszywa, (łącznie  z remontami określonymi w pkt.1),

3/ faktura końcowa – po wykonaniu remontów nawierzchni gruntowych w ilości określonej w § 1 umowy.

4. Faktury częściowe i końcowa wystawione przez Wykonawcę mogą obejmować wyłącznie remonty nawierzchni gruntowych wykonane i odebrane przez Zamawiającego bez usterek, co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy.

5. Faktury Wykonawcy płatne będą przez Zamawiającego przelewem na jego konto wskazane na fakturze w terminie 14 dni licząc od dnia przedłożenia przez Wykonawcę faktur.

6. O gotowości odbioru remontów nawierzchni gruntowych objętych fakturami wymienionymi w ust.3 Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie.

7.  Zamawiający przystąpi do odbioru remontów nawierzchni w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust.6 oraz przedłożenia obmiaru powykonawczego wykonanych robót.

§ 4.

- Do kierowania pracami określonymi w § 1 ze strony Wykonawcy wyznacza się ………………………………………….

- Ze strony Zamawiającego na koordynatora prac wyznacza się:

Pana Kazimierza Koprka.

3.  Będzie to osoba uprawniona do wydawania Wykonawcy poleceń związanych

z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego

z  umową wykonania  przedmiotu umowy.

§ 5.

- W trakcie wykonania przedmiotu umowy obowiązkiem Wykonawcy jest oznaczenie  placu  budowy w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo ruchu drogowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą,  jeżeli na skutek niewłaściwego  oznakowania placu budowy naruszone zostało bezpieczeństwo ruchu drogowego.

§ 6.

- Zakres przekazywanych do wykonania remontów w m2 i głębokość ubytków

z podaniem hierarchii ważności remontów dla Zamawiającego uwzględniany będzie każdorazowo w sporządzonym protokóle przekazania Wykonawcy placu budowy.

- Wykonawca będzie realizował remonty w/g ustalonej przez Zamawiającego hierarchii ważności.

§ 7.

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

1/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy –

w wysokości 8.000zł,

2/ za zwłokę w wykonaniu remontu ulic o nawierzchni gruntowej  stanowiącego przedmiot umowy – 2% wartości kary umownej określonej w § 7 ust.1 pkt. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w protokóle przekazania placu budowy,

3/ za nie usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie wskazanym przez Zamawiającego – 2% wartości kary umownej określonej w § 7 ust.1 pkt. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku naruszenia postanowienia ust.1 Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną, o której mowa w § 7 ust.1 pkt.1 umowy.

§ 9.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku trzykrotnego naruszenia przez wykonawcę terminów wykonania robót lub terminów usunięcia wad, bądź też w przypadku powtarzających się wad technicznych robót.

- W razie odstąpienia przez zamawiającego od umowy w przypadkach, o których mowa w ust.1 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace już wykonane i nie zapłacone, a Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa

w § 7 ust.1 pkt.1 umowy.

§ 10.

Wykonawca udziela Zamawiającemu ……..miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 12.

Spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd  miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 14.

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA: